TERMO ADITIVO nº 01

AO CONTRATO Nº 84/2019

Aos seis dias de janeiro do ano dois mil e vinte, por este Contrato, de um lado a EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA, Empresa Pública, criada pelo Decreto nº 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba, nº 987 - 11º andar – Centro – Niterói – RJ, inscrita no CGC/MF sob o nº 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu presidente Reinaldo Macedo Costa Pereira, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 0855922301 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.690.587-89, doravante denominada simplesmente EMUSA e, de outro lado, CONTECK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI, com sede na Rua Visconde de Sepetiba, 935 – sala 1612 – Centro – Niterói – RJ , inscrita no CNPJ sob o nº 30.598.395/0001-37, neste ato representada por sua procuradora, Stella Freitas Rodrigues Fontes, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade nº 21699065-5 DETRA/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 118.575.097-57 doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista autorização do Sr. Presidente datada de 02/01/2020, contida no processo EMUSA nº 510005465/2019,  e com amparo nos art. 38, parágrafo único, 57, §1º, I, da lei 8.666/93, tem entre si certo e ajustado o  presente Termo Aditivo ao Contrato nº 84/2019, firmado em 10/09/2019, que tem por objeto a “contratação de empresa para a execução de obra de ancoragem de bloco superior, desmonte de bloco rochoso, construção de anteparo, reforço  estabilizador do bloco inferior, localizado na Estrada Frei Orlando, nº 141, casa 41, na comunidade da Chácara, no Bairro Piratininga, no Município de Niterói/RJ.”, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência contratual de acordo com o processo nº 510005465/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA -  PRAZO – Fica prorrogado por mais 02 (dois) meses o prazo de vigência contratual a contar de 09/01/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - REVALIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS –

Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado, não modificadas pelo presente Instrumento, inclusive quanto ao Foro eleito.

E, por se acharem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito.

PELA EMUSA:

Reinaldo Macedo Costa Pereira

Presidente da EMUSA

PELA CONTRATADA:

Stella Freitas Rodrigues Fontes

Procuradora